SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zadanie Nr 6/2013 pod nazwą:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

ZATWIERDZAM

dnia 22.07.2013 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie nr 6/2013

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z póź. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bliżyn

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (41) 25-41-172 fax (41) 25-41-236

www.ugblizyn.bip.doc.pl

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Nazwa zamówienia:

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

- Rodzaj zamówienia: 	usługi;

- Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego;

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

Nadzór będzie dotyczył:

budowy kanalizacji sanitarnej w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 16,103 km, rurociągów tłocznych L = 1,959 km, przykanalików L = 4,720 km, przepompowni ścieków: P3, P7, P36, P36a i lokalnej PD, przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) o łącznej długości L = 1837,5 m. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia pod drogą krajową, drogami powiatowymi i gminnymi, dwa przejścia pod torami PKP (terem zamknięty) oraz przejście przez rzekę Kamienną.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie projektów budowlanych zatwierdzonych decyzjami o pozwoleniu na budowę: Starosty Skarżyskiego Nr 106/2013 z dnia 18.04.2013r., Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/CD/2013 z dnia 08.04.2013r.

Miejsce wykonania usługi: obręb Bliżyn i Wojtyniów, gm. Bliżyn.

Budowę realizował będzie Wykonawca którego ofertę (w przetargu nieograniczonym) wybrano jako najkorzystniejszą. Wartość robót budowlanych (najkorzystniejszej oferty) brutto wynosi: – 7.446.000,00 zł.

Przed przygotowaniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

- Wykonawca - Inżyniera Kontraktu, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego winien pełnić obowiązki nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej budowy zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Wykonawca - Inżyniera Kontraktu któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego zobowiązany będzie realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlana i najlepszą praktyką zawodową. Zobowiązany jest również uwzględnić warunki zawarte w umowie wykonawcy robót budowlanych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w zakresie czynności Inżyniera Kontraktu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

- Dokumentacja projektowa inwestycji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót objętych umową na roboty budowlane są udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego,

71521000-6	Usługi nadzorowania placu budowy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.09.2014r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

- Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj.:

Wykonawca winien wykazać, że pełnił z należytą starannością nadzór inwestorski (zakończony) w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, nad:

- przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 7 km ( w jednym zadaniu) z uwzględnieniem budowy przepompowni ścieków;

- przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszą niż 5 milionów zł.

Spełnienie w/w warunków może być wykazane w jednym zrealizowanym zadaniu.

Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które będą inspektorami nadzoru w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych zgodnych z zakresem przedmiotowego zamówienia, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie robót drogowych.

Wykonawca winien wykazać, że osoba przewidziana jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych posiada, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w przedmiotowym zakresie oraz, że pełniła funkcję inspektora nadzoru nad inwestycją o wartości robót budowlanych całego zamówienia (brutto) nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.

Wykonawca winien wykazać, że osoby przewidziane jako inspektorzy nadzoru w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie robót drogowych posiadają, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektów nadzoru w przedmiotowych specjalnościach.

Osoby w/w winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że dany Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.

Powyższe zobowiązanie winno w swej treści wyczerpywać kwestie określone w §1 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).

- Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani, jako Wykonawcy składający ofertę wspólną (jeżeli spółka nie jest ujawniona w KRS, jako spółka jawna) i mają do nich zastosowania postanowienia SIWZ w zakresie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli spółka nie jest ujawniona w KRS, jako spółka jawna) każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, a także muszą łącznie spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  - Przed podpisaniem umowy w przypadku oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólną, Wykonawcy ci będą mieli obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp, określonych w rozdz. III ust. 3 SIWZ muszą być następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, składane jest jedno oświadczenie, które podpisuje ustanowiony pełnomocnik, jeżeli wynika to z udzielonego pełnomocnictwa, lub wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt. 3.1 jest wykaz wykonanych, głównych usług, polegających na nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane – wykazanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że nadzór inwestorski był pełniony z należytą starannością.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt. 3.2 jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności zdolnych do pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie: sieci i instalacji sanitarnych (wod. – kan.), sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie robót drogowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykazanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W wykazie tym należy potwierdzić, co najmniej spełnienie warunków określonych w rozdz. III ust. 3 pkt. 3.2.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Ponadto należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę składa oddzielnie takie oświadczenie i sam je podpisuje.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie. W przypadku spółek jawnych do oferty należy złożyć zaświadczenie na spółkę.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie. W przypadku spółek jawnych do oferty należy złożyć zaświadczenie na spółkę.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w dziale III ust. 5 pkt. 5.2 niniejszej SIWZ.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

5.3.1 	dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5.3.2. 	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.3.3.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3.1, 5.3.2 i 5.3.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 5.3.1 -  5.3.3.w tym zakresie.

  - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- Wykonawca winien przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg. załącznika nr 8 do SIWZ.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

    - Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia”;

    - Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił;

    - Wyklucza się Wykonawców którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

- podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;

- Zamawiający odrzuca ofertę, która wypełnia dyspozycje art. 24 ust. 4 i art. 89 Pzp.

- Inne dokumenty wymagane w postępowaniu przez Zamawiającego:

  - Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1,

  - Oświadczenie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ – oryginał.

  - Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy – nie dotyczy pełnomocnictwa w zakresie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.

  - Pełnomocnictwo w przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 4. SIWZ. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.

  - W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, gdy jest więcej niż jeden przedsiębiorca (wspólnik) w celu ustalenia uwarunkowań do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, należy do oferty załączyć kserokopię umowy spółki poświadczoną za zgodność z oryginałem przez umocowanego wspólnika lub inny dokument z którego będzie wynikał sposób reprezentowania spółki. Warunek nie ma zastosowania w odniesieniu do spółek jawnych w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ujawniono w nim wspólników spółki, oraz sposób reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli).

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie to składa oddzielnie każdy Wykonawca występujący wspólnie.

- Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być „poświadczone za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty.

- W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Wszystkie dokumenty przedkładane do oferty a sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla sprawdzenia spełnienia warunku, przyjmie średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać w dwojaki sposób:

- na każdej stronie dokumentu lub

- w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielnie można poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego dokumentu.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Za datę powzięcia wiadomości otrzymanej faksem uznaje się dzień, w którym Strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu. W przypadku otrzymania faksu po oficjalnych godzinach urzędowania, za dzień zapoznania się z treścią faksu uznaje się najbliższy dzień roboczy. Za urzędowe godziny pracy Zamawiającego przyjmuje się pracę w dni robocze: poniedziałek – od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek – od godz. 7.30 do 15.30.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w Pzp.

- Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w rozdziale I. SIWZ.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego. Informację z zebrania, Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana SIWZ skutkować będzie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona koniecznej zmiany.

V. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Ptaszek, tel.: (41) 25-41-172 wew. 37.

VI. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych – art. 85 ust.2.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wymogi formalne:

  - oferta winna być sporządzona w sposób czytelny zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

  - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia,

  - wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę , wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w rozdz. III. SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączone do oferty dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Dołączone do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

  - na opakowaniu Wykonawca umieszcza napis: „Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn z dopiskiem „Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert”.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem wyznaczonym do otwarcia ofert w przypadku, gdy Wykonawca opisze opakowanie oferty niezgodnie z postanowieniami w/w punktów.

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje.

  - W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, złożona po terminie.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 21 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2013r. do godz. 9.00.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy (bez otwierania).

- Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A pokój nr 6 (parter) w dniu 31.07.2013 r. o godz. 9.15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, gmina Bliżyn”.

- Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ.

- Cenę oferty należy wykazać na druku „OFERTA WYKONANIA”.

- W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, jak również cenę netto cyfrowo i słownie.

- W przypadku gdy wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, w ofercie podaje tylko cenę brutto cyfrowo i słownie, dołączając do oferty oświadczenie, że nie jest podatnikiem podatku VAT. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zostanie podatnikiem podatku VAT, cena brutto oferty nie ulegnie zmianie.

X. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty-100 %.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI. Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

XII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które dotyczą zawieranej umowy

  - Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  - Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy.

XV. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

- Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.

- Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.

- Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności inspektorów nadzoru, osób posiadających wymagane uprawnienia do nadzorowania budowy w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz drogowej w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.

- Zmiana terminów oraz zmiana nadzorowanego zakresu inwestycji w przypadku wprowadzenia zmian do umowy na budowę. Zmiany te nie wpłyną na zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i będą prowadzone w sposób umożliwiający należyte zakończenie budowy i dokonanie odbioru końcowego inwestycji.

- Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.

6. Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kwoty brutto umowy;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu (inwestycji).

Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVII. Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

- Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej ofert.

- Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

XVIII. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn” a w tym, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

XIX. Wykaz załączników

- Formularz oferty wykonania – załącznik nr 1,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. – załącznik nr 3,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4,

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych nad którymi wykonawca pełnił nadzór inwestorski - załącznik nr 6

- Oświadczenie z mocy art. 36 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 7,

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 8,

- Zakres czynności Inżyniera Kontraktu – załącznik nr 9,

- Wzór umowy – załącznik nr 10,

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………..

(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ów)

# OFERTA WYKONANIA

Dane dotyczące Wykonawcy/ów:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....

Siedziba: ………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks: ……………...………………………………………………………………...

NIP: ……………………………………......................................................................................

REGON: ……………………………………………………………………………...…………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię: ………………………………………………………………………………...

Stanowisko: …………………………………………………………………………………….

Telefon/faks: ……………………………………………………………………………………

Zakres* (niepotrzebne skreślić):

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 6/2013: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn oferujemy wykonanie usługi, objętej przetargiem za następującą cenę:

netto: ................................ PLN

(słownie:......................................................................................................................................)

podatek VAT …….. % tj. ............................................. PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

brutto: ................................PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

Cena uwzględnia wszystkie czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające ze SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamierzam(y)/nie zamierzam(y)* powierzyć Podwykonawcom następujące/żadnych* części zamówienia – zgodnie z załączonym do oferty załącznikiem nr 7 do SIWZ.

- Informuje(my), że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oświadczam(y), że spełniam(y) wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach art. 22 ust. 1 w/w ustawy i nie polegam(y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz że złożyłem/liśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych zapisanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - …………………………………………..

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Nr 6/2013: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

Ja/My  (imię i nazwisko):

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e

Firmy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*:........................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że firma/Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data				podpis/y/ osoby/osób uprawnionej/ych do 							reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Nr 6/2013: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data					podpis/y/ osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Składając ofertę na zadania Nr 6/2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn oświadczam/y, że dysponuję/emy następującymi osobami do wykonania zamówienia:

| Inspektorzy nadzoru w zakresie | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną funkcję – wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe: numer i data uprawnień, specjalność uprawnień, doświadczenie, praktyka zawodowa (w lata)* | Podstawa dysponowania osobą1 |
| --- | --- | --- | --- |
| sieci i instalacji sanitarnych (wod – kan) |  |  |  |
| Robót elektrycznych |  |  |  |
| robót drogowych |  |  |  |

* - opis winien zawierać wymagania, o których mowa w rozdz. III ust. 3.2 SIWZ.

1 – podstawa dysponowania: np. pracownik Wykonawcy itp.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca polega na zasobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data					podpis/y/ osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Nr 6/2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn, oświadczam/y, że:

osoby, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wykazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 4), posiadają wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania oraz są członkami właściwych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz posiadają aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa.

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data					podpis/y/ osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych nad którymi wykonawca pełnił nadzór inwestorski

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Nr 6/2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn, oświadczam/y, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, został pełniony nadzór inwestorski nad następującymi robotami budowlanymi:

| Nazwa i adres obiektu nad którym pełniono nadzór | Opis wykonanych robót budowlanych (zakres) | Pełniący nadzór - zakres pełnienia nadzoru | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Wartość brutto zrealizowanych robót budowlanych | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest załączyć do wykazu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca udostępniający doświadczenie i wiedzę składa dokumenty wymienione w SIWZ o braku podstaw do wykluczenia.

Z wykazu wymienionych robót musi w szczególności wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. III ust.3 pkt. 3.1. SIWZ.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca pełnił nadzór inwestorski (zakończony) w sposób należyty.

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data					podpis/y/ osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na mocy art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Nr 6/2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

Ja (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie1

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam(y), że zamierzam(y)/ nie zamierzam(y)2

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Uwaga:

1 - nazwa i adres Wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – należy podać dane Lidera;

2 - niepotrzebne skreślić.

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data					podpis/y/ osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Nr 6/2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

Ja (imię i nazwisko):

……………………………………………………………………………………………….......

jako upoważniony przedstawiciel Firmy:

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że:

- nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej *

- przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, której skład załączam poniżej: *

Nazwa podmiotu:					Adres

- ………………………………………		…………………………………….……..

- ………………………………………		……………………………………….…..

- ……………………………………….		………………………………….………..

- ……………………………………….		……………………………………………

- ……………………………………….		……………………………………………

...................................................... 			...................................................................

Miejscowość, data					podpis/y/ osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 9 do SIWZ

ZAKRES CZYNNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU

dla zadania Nr 6/2013

na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

A. Postanowienia ogólne:

1. Inżynier Kontraktu i jego Zespół Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiającego:

- działa w jego imieniu i odpowiada za kompleksową i terminową realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz warunkami określonymi w umowie (KONTRAKCIE) zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, jak również zgodnie z umową o dofinansowanie tej inwestycji ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013,

- podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania warunków KONTRAKTU przez Wykonawcę oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,

- Inżynier Kontraktu spełnia swoją funkcję przy pomocy Zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.

2. Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia.

3. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy.

4. Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.

5. Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespół Inżyniera Kontraktu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie (KONTRAKCIE) i jej załącznikach na realizację robót budowlanych oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji.

B. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu:

Ogólne:

Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad robotami, egzekwując od Wykonawcy KONTRAKTU realizację robót zgodnie z KONTRAKTEM, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem i w ramach planowanych kosztów.

W szczególności :

■ Inżynier Kontraktu poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz obsługę geodezyjną, laboratoryjną, BHP i prawną realizuje obowiązki przypisane nadzorowi inwestorskiemu, w szczególności nadzoruje i koordynuje roboty budowlane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności (obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru zgodne z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994), z tym że:

● Inżynier Kontraktu wyznacza Koordynatora który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej uprawniające go do nadzorowania robót dotyczących sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych.

● pozostali inspektorzy nadzoru wchodzący w skład Zespołu Nadzoru pełnią funkcje w zakresie swoich uprawnień.

■ Nadzór nad realizacją zadania, powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz umową (KONTRAKTEM) z Wykonawcą i warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych, z ewentualnymi umowami na roboty dodatkowe, Kodeksem cywilnym oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji.

■ Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i oceną postępu robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków KONTRAKTU przez Wykonawcę.

■ Inżynier Kontraktu pełni wszelkie obowiązki wymienione w dokumentach przetargowych z wyłączeniem decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Zamawiającego.

■ Inżynier Kontraktu pełni swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie. Jednocześnie prowadzi korespondencję z Zamawiającym.

Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu:

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn”, obejmuje w szczególności:

a) nadzorowanie robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę m.in.:

- budowy kanalizacji sanitarnej w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 16,103 km, rurociągów tłocznych L = 1,959 km, przykanalików L = 4,720 km, przepompowni ścieków: P3, P7, P36, P36a i lokalnej PD, przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) o łącznej długości L = 1837,5 m. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia pod drogą krajową, drogami powiatowymi i gminnymi, dwa przejścia pod torami PKP (terem zamknięty) oraz przejście przez rzekę Kamienną.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie projektów budowlanych zatwierdzonych decyzjami o pozwoleniu na budowę: Starosty Skarżyskiego Nr 106/2013 z dnia 18.04.2013r., Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/CD/2013 z dnia 08.04.2013r.

Inżynier Kontraktu pełnił będzie nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pod katem:

■ ich jakości,

■ właściwej kolejności,

■ terminowości wykonania,

■ zgodności z KONTRAKTEM (umową Wykonawcy robót budowlanych) i dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych poprzez zespół inspektorów nadzoru;

- zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowlanych,

- prowadzenie działalności obmiarowo- rozliczeniowej - ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami,

- prowadzenie lub podzlecanie kontrolnej obsługi geodezyjnej weryfikującej także pomiary Wykonawcy;

- korzystanie z usług laboratorium, w przypadkach konieczności wyrywkowych badań kontrolnych czy pomiarów Wykonawcy robót;

- weryfikację dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazanie je Zamawiającemu;

- koordynację ewentualnych robót prowadzonych we własnym zakresie i w tym samym czasie przez gestorów sieci;

1a. Roboty dodatkowe:

  - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przygotowania wszelkiej dokumentacji będącej załącznikami do umów na ewentualne roboty dodatkowe - protokołów konieczności, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, protokołów z negocjacji, protokołów z postępowania o zamówienie publiczne, umów uzgodnionych z Radcą Prawnym Zamawiającego, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, etc.

  - Inżynier Kontraktu pełni nadzór nad realizacją robót dodatkowych, dokonuje ich odbioru i rozliczenia wg zasad opisanych w nin. Zakresie czynności.

2. Dokumentacja projektowa:

1.	Inżynier Kontraktu akceptuje istotne zmiany projektowe,

2.	Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelką dokumentację projektową Wykonawcy,

3.	Inżynier Kontraktu wykonuje prace związane z nadzorem autorskim, tj.:

- stwierdza każdorazową konieczność pobytu Projektanta na budowie;

- zawiadamia każdorazowo o tym Zamawiającego i uzyskuje jego akceptację;

- potwierdza obecność Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu nadzoru.

3. Zmiany do dokumentacji Kontraktu:

1. Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelkie zmiany w dokumentacji KONTRAKTU wnioskowane przez Wykonawcę;

2. Inżynier Kontraktu pomaga Wykonawcy w przygotowaniu wszelkich rysunków dodatkowych, zamiennych do tych znajdujących się w dokumentacji kontraktowej;

3. Inżynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne  korekty tych rysunków, w tym również zatwierdza wytyczania robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tych sprawach.

4. Realizacja inwestycji:

- w trakcie trwania budowy Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację robót budowlanych w zakresie zgodności rzeczowo-finansowej warunków KONTRAKTU;

5. Sprawdzenia dokonywane przez Inżyniera Kontraktu:

Inżynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczące urządzeń, sprzętu, rachunki, faktury i inne wykazy oraz, jeżeli trzeba, ma prawo dokonywać w nich korekt.

6. Personel Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu  Wykonawcy dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy, podwykonawców.

7. Podwykonawcy:

Inżynier Kontraktu weryfikuje czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę na budowie wykonują rzeczywiście takie roboty, które Wykonawca w swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców, co znalazło odzwierciedlenie w umowie (KONTRAKCIE). W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę innych robót niż te wynikające z KONTRAKTU podwykonawcom, Inżynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy weryfikuje i przedstawia do zatwierdza przez Zamawiającego zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców.

8. Ubezpieczenia:

Inżynier Kontraktu sprawdza czy zapewniona jest przez Wykonawcę robót ochrona mienia i ludzi na terenie budowy.

9. Wykopaliska:

Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk.

10. Przekazanie placu budowy i dostęp do niego:

Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył w przekazuje teren budowy Wykonawcy robót budowlanych wraz z Zamawiającym.

11. Przesunięcie terminu zakończenia kontraktu:

Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięciu terminu zakończenia robót na warunkach KONTRAKTU.

12. Przyspieszenie terminu zakończenia kontraktu na wniosek Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawcę przyspieszenie robót 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

13. Opóźnienia zalecone przez Inżyniera:

Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym może nakazać Wykonawcy 
w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opóźnienie rozpoczęcia lub postępu robót.

14. Jakość materiałów:

Inżynier Kontraktu i jego Zespół Nadzoru prowadzi kontrole jakości wszystkich wykonywanych prac zgodnie z procedurami i obowiązującymi normami, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie źródła pozyskiwania materiałów;

b) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, w tym m.in. betonów do wszystkich elementów, sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy, i wymagania sformułowane w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzeń jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

15. Jakość sprzętu Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne, i inne wymagania sformułowane w warunkach KONTRAKTU, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przepisach BHP i ppoż.

16. Jakość wykonywanych robót:

Inżynier Kontraktu przy pomocy Zespołu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia Wykonawcę o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:

a) sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów;

b) zlecenia usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

c) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacją techniczną i warunkami KONTRAKTU;

d) zlecania, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami i/lub robotą;

e) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających;

f) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych robót, do dokonania kontrolnych badań.

17. Inne kontrole:

Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz zobowiązany jest do dopilnowania realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

18. Wystąpienia Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu przyjmuje wystąpienia Wykonawcy o jakimkolwiek żądaniu dodatkowej zapłaty i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje Wykonawcy dyspozycje co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć.

19. Dziennik Budowy:

Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, będzie rejestrował wszelkie wydarzenia odnoszące się do kontroli robót, zarządzania KONTRAKTEM (umową), żądania Wykonawcy, polecenia dawane Wykonawcy i wszelkie inne informacje, które w późniejszym czasie mogą być pomocne przy rozstrzyganiu wątpliwości.

20. Bezpieczeństwo:

a) Inżynier Kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa na budowie. Inżynier Kontraktu zatwierdza plan robót lub rysunki przygotowywane przez Wykonawcę, po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu na budowie i dojazdach do niej;

b) Inżynier Kontraktu udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy;

c) Inżynier Kontraktu wydaje polecenia Wykonawcy do podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz  powiadamia o tym Zamawiającego w możliwie krótkim terminie.

21. Narady:

Inżynier Kontraktu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokóły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie.

Inżynier Kontraktu organizuje narady koordynacyjne z personelem Wykonawcy i Podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami z tych narad przekazuje Zamawiającemu w terminie do 3 dni po naradzie.

22. Sprawozdania:

W czasie trwania zlecenia Inżynier Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach następujące sprawozdania i dokumenty:

a) sprawozdania oraz inne dokumenty wynikające z umowy o dofinansowanie inwestycji,

b) raport końcowy.

23. Usuwanie wad:

W sytuacji zaistnienia wady Inżynier Kontraktu poleca Wykonawcy jej usunięcie.

24. Rozliczanie robót:

I. Rozliczanie Kontraktu (Umowy) :

  - Inżynier Kontraktu po zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru odbiera  roboty i potwierdza  te fakty podpisując przedłożone im przez Wykonawcę protokoły odbioru częściowego robót bądź protokoły odbioru końcowego wraz z dołączonymi do nich wszelkimi niezbędnymi załącznikami,

  - Inżynier Kontraktu sprawdza przedłożone  przez Wykonawcę dokumenty pod kątem wielkości zakończonych i odebranych robót i zgodności cen jednostkowych z KONTRAKTEM oraz potwierdza ilości robót w tych zestawieniach w danym okresie i należne Wykonawcy kwoty do zapłaty,  w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę.

  - Dokumenty te przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia.

II. Roboty dodatkowe:

- W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (robót dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu KONTRAKTU, Inżynier Kontraktu zweryfikuje otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe w terminie 5 dni od daty otrzymania kosztorysu i przedłoży go Zmawiającemu do akceptacji. Po zaakceptowaniu tego kosztorysu przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym i Radcą Prawnym Zamawiającego umowę na te roboty.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do odbioru robót dodatkowych wg zasad opisanych w niniejszym zakresie czynności Inżyniera Kontraktu.

- Należy uwzględnić zapisy art. 66 i 67 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zastosowania trybu z wolnej ręki oraz KONTRAKTU (umowy) z Wykonawcą.

- Sposób określenia wynagrodzenia robót dodatkowych:

- jeśli roboty w ramach robót dodatkowych odpowiadają opisowi robót pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy do obliczenia ceny robót dodatkowych, posłużyć się należy ceną jednostkową zawartą w kosztorysie ofertowym,

-	jeżeli roboty nie są ujęte w żadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, roboty będą wykonane za wynagrodzeniem kosztorysowym wg stawek robocizny, wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz cen materiałów wg stawek kalkulacyjnych kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku materiałów nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wg udokumentowanych cen zakupu.

- Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inżynier Kontraktu sporządzi protokół konieczności, w którym zawarte będą dane wyjściowe do kosztorysowania - uzgodnione w formie protokołu między Wykonawcą i Zamawiającym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogą być realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapłaty za roboty nie objęte dodatkową umową.

We wszystkich tych przypadkach należy uwzględnić zapisy ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

III. Płatności częściowe:

Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z niezbędnymi załącznikami za wykonane i odebrane przez Inżyniera Kontraktu roboty weryfikuje ją pod względem merytorycznym i rachunkowym.

W przypadkach uzasadnionych Inżynier Kontraktu ma prawo do wnioskowania o dokonanie zmian pozycji zaliczonych już w poprzednich fakturach.

25. Zakończenie robót:

Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót dokonuje odbioru wszelkich robót przewidzianych KONTRAKTEM:

a) przeprowadza odbiór wewnętrzny robót z udziałem Zamawiającego, sporządza listę usterek i wyznacza termin ich usunięcia przez Wykonawcę;

b) stwierdza zakończenie robót;

c) kompletuje 3 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza ich kompletność i prawidłowość i przedkłada je Zamawiającemu;

d) sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy, ustala ewentualne korekty wyliczeń (zgodnie z KONTRAKTEM) Wykonawcy i przedstawia Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości kwoty (w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

e) odbiera wraz z  Zamawiającym usunięte usterki wg listy usterek i w sytuacji ich całkowitego usunięcia sporządza raport usunięcia usterek oraz przedstawia Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenie zakończenia robót;

f) wyznacza termin odbioru końcowego robót w terminie określonym KONTRAKTEM i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony.

26. Odbiór końcowy robót:

Inżynier Kontraktu wraz ze swym Zespołem Nadzoru uczestniczy w odbiorze  końcowym robót. W przypadku ewentualnego zaistnienia usterek, czy zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez uczestników odbioru końcowego, Inżynier Kontraktu wystawia Wykonawcy zaświadczenie o odbiorze, a natychmiast po usunięciu tych usterek przez Wykonawcę wystawia Wykonawcy certyfikat zakończenia robót.

27. Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od KONTRAKTU:

Inżynier Kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od KONTRAKTU.

28. Rozliczenie końcowe i ocena techniczna KONTRAKTU:

Inżynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiającego rozliczenie budowy.

29. Kontakt z Projektantem:

Inżynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnień na wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nich rozwiązań.

30. Kontakt z Zamawiającym:

Inżynier Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawcy.

31. Korespondencja:

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję zewnętrzną. Zajmuje stanowisko na piśmie wobec stron, mieszkańców, gestorów sieci w sprawach związanych z realizacją KONTRAKTU.

32. Respektowanie decyzji i uzgodnień administracyjnych:

Inżynier Kontraktu sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących realizację Inwestycji i jest za realizacje tych warunków odpowiedzialny.

33. Kontakty z władzą terenową, administracją dróg i stronami trzecimi:

a) Inżynier Kontraktu prowadzi całość spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi , stronami trzecimi  (m.in. ludnością miejscową);

b) Inżynier Kontraktu współpracuje z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych do terenu budowy jak i dojazdowych;

34. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Zamawiającym:

Następujące sprawy będą wymagały akceptacji Zamawiającego, po wcześniejszym zajęciu stanowiska przez Inżyniera Kontraktu:

a) wprowadzanie zmian w robotach i dokumentacji projektowej;

b) akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wszelkiej dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę;

c) zlecanie robót zwiększających koszt inwestycji;

d) postanowienie o przedłużeniu KONTRAKTU;

e) usunięcie Kierownika budowy z terenu budowy;

f) postanowienie o wykonaniu zamówienia dodatkowego;

g) potwierdzenie zakończenia robót.

35. Inżynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) przekazywać swe wnioski dotyczące usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

b) wyrażać zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę;

c) wnioskować o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli zachodzi taka konieczność;

d) wstrzymywać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP, ppoż oraz innymi dot. bezpieczeństwa;

e) uzyskiwać od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

f) wydawać polecenia Wykonawcy dotyczące wszelkich robót lub podejmować niezbędne przedsięwzięcia, jakie jego zdaniem mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadamiać o tym Zamawiającego jak najwcześniej;

g) zlecać Wykonawcy usuwanie robót niewłaściwych lub wykonanych poniżej wymaganego standardu;

h) zlecać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odsłonięcie ukończonych robót i ich usunięcie i zastąpienie właściwym materiałem lub robotą;

i) wnioskować zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót;

36. Korespondencja:

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję z Kierownikiem KONTRAKTU Wykonawcy, 
z Zamawiającym oraz ze stronami i ludnością miejscową.

37. Obsługa prawna:

Inżynier Kontraktu prowadzi czynności związane z prawną obsługą inwestycji – skargi, interwencje, pozwy skierowane przeciwko Zamawiającemu w zawiązku z realizacją inwestycji, a wytoczone przez strony czy osoby trzecie, Wykonawcę, Podwykonawców.

C. Kontrola właściwego wypełniania obowiązków przez Zespół Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający będzie kontrolował jakość prac Inżyniera Kontraktu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia części należnego wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu stosując kary przewidziane w umowie z Inżynierem Kontraktu.

D. Płatność wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego:

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie płacone w formie 5 rat po zakończeniu każdego kwartału. Pierwsza rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu III kwartału 2013r., natomiast ostatnia rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Kontraktu oraz po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów przewidzianych w umowie.

- Rozliczenie ostateczne (końcowe) nastąpi po sporządzeniu protokołu zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji KONTRAKTU i ewentualnych robót dodatkowych. Protokół ten będzie podpisany przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów:

a) protokołu końcowego odbioru robót Wykonawcy w zakresie robót objętych KONTRAKTEM jak i ewentualnych zamówień (robót) dodatkowych,

b) protokołu usunięcia usterek,

c) końcowego (ostatecznego) rozliczenia finansowego KONTRAKTU jak i ewentualnych umów na zamówienia (roboty) dodatkowe,

d) raportu końcowego,

e) dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych objętych Kontraktem,

g) dokumentacji fotograficznej robót objętych KONTRAKTEM jak i ewentualnych robót dodatkowych.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich terminów i warunków wynikających z niniejszego Zakresu czynności oraz z KONTRAKTU.

Załącznik nr 10 do SIWZ

„WZÓR UMOWY”

UMOWA

zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Wójcik

a ……............................................................................................................................................

……………...................................................................................................................................

posiadającym NIP ..................................., REGON ...............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”

o następującej treści:

( 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 6/2013 z dnia ............................ r. zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn

W szczególności Zamawiający zleca Inżynierowi Kontraktu:

- nadzorowanie robót wykonawcy realizującego inwestycję i zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowlanych oraz jakości wykonywania zgodnie z Umową Wykonawcy robót budowlanych (zwaną dalej KONTRAKTEM) i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszystkich robót objętych zadaniem inwestycyjnym, w szczególności nadzór nad:

- budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów polegającej na wykonaniu kanałów grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, przykanalików, przepompowni ścieków: P3, P7, P36a, P36 i lokalnej PD, przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług). W ramach zadania budowlanego wykonane zostaną przejścia pod droga krajową, drogami powiatowymi i gminnymi, dwa przejścia pod torami PKP (teren zamknięty) oraz przejście przez rzekę Kamienną. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie.

- prowadzenie działalności obmiarowo – rozliczeniowej,

- zatwierdzanie wszelkich materiałów i technologii robót,

- korzystanie z usług laboratorium, w przypadkach konieczności wyrywkowych badań kontrolnych, czy pomiarów wykonawcy robót,

- prowadzenie lub podzlecanie kontrolnej obsługi geodezyjnej weryfikującej także pomiary Wykonawcy robót,

- weryfikację dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazanie jej Zamawiającemu,

- koordynację ewentualnych robót prowadzonych we własnym zakresie w ramach prowadzonej inwestycji i w tym samym czasie przez gestorów sieci.

( 2

- Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,

  - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

( 3

  - Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru technicznego, finansowego i administracyjnego nad robotami, egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót zgodnie z Kontraktem, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem i w ramach planowanych kosztów,

2) sprawdzanie, czy zapewniona jest przez Wykonawcę robót ochrona mienia i ludzi na terenie budowy,

3) badanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, jakie zgodnie z warunkami KONTRAKTU, winny być przedkładane przez wykonawcę robót,

4) wydawanie instrukcji i poleceń administracyjnych dotyczących prawidłowej realizacji KONTRAKTU, obejmujących między innymi datę rozpoczęcia realizacji KONTRAKTU, harmonogramu, zarządzania ewentualnych zmian przeprowadzania prób i inspekcji,

5) regularne sprawdzanie wpisów wykonawcy robót do dziennika budowy, potwierdzanie ich lub korygowanie,

6) koordynowanie prac ewentualnych innych, dodatkowych wykonawców na budowie,

7) prowadzenie narad na budowie i sporządzanie protokołów z narad,

8) kontrolowanie dokumentów wystawianych przez wykonawcę robót, poświadczanie płatności oraz wystawianie wymaganych dokumentów, protokołów, certyfikatów,

9) rozstrzyganie sporów, proponując sposoby ich rozwiązania,

10) sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów, stosownie do postanowień KONTRAKTU i/lub wymagań Zamawiającego i/lub  instytucji finansujących,

11) przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia KONTRAKTU,

12) profesjonalne doradztwo i świadczenie Zamawiającemu stałych usług doradczych związanych z prawidłową realizacją KONTRAKTU.

- Inżynier Kontraktu, na polecenie Zamawiającego, wykona wszelkie inne czynności nie wymienione w niniejszej umowie i/lub w KONTRAKCIE, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji KONTRAKTU i zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

- Inżynier Kontraktu zorganizuje pracę personelu w taki sposób, aby wykonanie KONTRAKTU przebiegało zgodnie z harmonogramem robót.

4.	Inżynier Kontraktu zapewni wsparcie i pomoc techniczną personelowi ze strony innych specjalistów ze swojej firmy.

5.	Szczegółowy zakres czynności Inżyniera Kontraktu określa Zakres czynności Inżyniera Kontraktu, będący załącznikiem do niniejszej umowy.

( 4

- Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- zakres czynności Inżyniera Kontraktu,

- oferta wykonania.

( 5

- Umowa niniejsza wykonywana będzie w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia.

- Zamawiający i Inżynier Kontraktu zakładają, że końcowe rozliczenie Kontraktu nastąpi w terminie do dnia 15.09.2014r.

( 6

Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu:

- kopię KONTRAKTU,

- dokumentację projektową,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kopie pozwoleń na budowę.

§ 7

- Inżynier Kontraktu dysponuje kluczowym personelem wykazanym w załączniku nr 4 do oferty wykonania, celem pełnienia funkcji wymienionych w Wykazie oraz zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający zatwierdzi każdą zmianę kluczowego personelu tylko wówczas, jeśli jego kwalifikacje i zdolności będą takie same lub lepsze niż umiejętności personelu wymienionego w Wykazie.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania jakiegokolwiek przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót, z uwzględnieniem dwuzmianowego czasu pracy oraz w dni wolne od pracy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia z nim w każdym dniu tygodnia całodobowego kontaktu telefonicznego.

( 8

- Funkcję koordynatora zespołu Inżyniera Kontraktu pełnić będzie ………………………..……………………………….….

2.	Uprawnionym do kontaktów z Inżynierem Kontraktu z ramienia Zamawiającego jest Katarzyna Ptaszek.

3.	Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osób uprawnionych do kontaktów z Inżynierem Kontraktu.

( 9

- Inżynier Kontraktu realizował będzie przedmiot umowy samodzielnie przy pomocy osób zdolnych do wykonania zamówienia lub przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca, ma prawo podpisać umowę o wykonanie części usługi z podwykonawcami.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający działając na podstawie art. 6471 §3 kc nie wyraża zgody do zawierania przez podwykonawcę(ów) umowy z dalszym(mi) podwykonawcą(ami).

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót objętych niniejszą umową podwykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców w zakresie realizacji niniejszej umowy.

( 10

- Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe ogółem w kwocie:

Netto: ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………….),

podatek VAT ……%, tj. ……………… PLN, (słownie: ……………………………………),

Brutto: …………….. PLN (słownie: ………………………..………….……………………).

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie płacone w formie 5 rat po zakończeniu każdego kwartału.

- Pierwsza rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu III kwartału 2013r., natomiast ostatnia rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Kontraktu oraz po dostarczeniu Zamawiającemu następujących dokumentów:

- dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych;

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych;

- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych;

- raportu końcowego z realizacji inwestycji;

- protokołu zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy KONTRAKTU lub wykonywanie robót dodatkowych w ramach KONTRAKTU, nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

- Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury będzie udokumentowany zakres wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności, w szczególności miesięczne zestawienie prowadzonych czynności przez Inżyniera Kontraktu oraz sprawozdanie o postępie robót.

- Podane w ust. 1 wynagrodzenie brutto nie podlega waloryzacji.

- W szczególności wynagrodzenie to zawiera w sobie wszelkie wydatki, jakie ewentualnie Inżynier Kontraktu poniesie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.

- Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na podstawie faktur/rachunków na konto Wykonawcy Nr …………………….. w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

(11

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

  - Strony postanawiają, że Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających i/lub poszczególnych elementów robót branżowych określonych w Kontrakcie z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

c) za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego robót z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu - w wysokości 3 000 zł za każdy dzień zwłoki,

d) za nieterminowe sporządzanie i/lub sprawdzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których postanowienia KONTRAKTU z Wykonawcą robót oraz Zakres czynności Inżyniera Kontraktu przewidują określone terminy – w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sprawdzony lub sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia,

e) za nie wzięcie udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót - w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,

f) za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których przepisy prawa lub postanowienia umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 przewidują określone terminy - w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia.

3.	Naprawienie szkody wyrządzonej innymi zdarzeniami niż określone w ust. 2 następować będzie na zasadach ogólnych.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 12

- Zamawiający może w każdym przypadku i każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy, a w szczególności w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie wypłacone zostanie według stawki dziennej wyliczonej dla danego kwartału.

- Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, a także wcześniej, na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przeniesie na Zamawiającego wierzytelności i prawa, które nabył na jego rachunek i wszystko co przy wykonywaniu niniejszej umowy dla niego uzyskał.

( 13

Inżynier Kontraktu jest w granicach umocowania określonego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej umowy KONTRAKTU z Wykonawcą robót.

( 14

Inżynier Kontraktu odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy.

( 15

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający poniesie szkodę, to Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

( 16

Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie oraz SIWZ.

( 17

Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji.

Inżynier Kontraktu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania.

( 18

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA